****

######

###### แผนดำเนินงาน

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**คำนำ**

 แผนการดำเนินงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 อนึ่งในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 (นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

**สารบัญ**

ส่วนที่ ๑ หน้า

 บทนำ ๑

 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๓

 ประโยชน์ของการดำเนินงาน ๔

ส่วนที่ ๒

 บัญชีสรุปโครงการ ๖

 รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๘

 **ส่วนที่ ๑**

**๑.๑บทนำ**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ

โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

๑.แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งได้จัดทำขึ้น ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

๒.เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ

๓.จัดทำหลังจากที่ ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ อบต.นิคมห้วยผึ้ง

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑.แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

๒. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่ดำเนินการในปีงบ ประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓.แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ จำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

**แนวทาง ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทาง

**๑.การเก็บรวบรวมข้อมูล** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งจะมีโครงการ/ กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดย ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนา จังหวัด / อำเภอแบบบูรณาการ

**๒.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น** จัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ / กิจกรรม

**๓.การประกาศแผนปฏิบัติการ** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้

**๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

**คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

**ระยะเวลาในการทำแผนปฏิบัติการ**

แผนปฏิบัติการต้องจัดทำให้เสร็จภายใน เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ นั้น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ มีอำนาจขยายเวลาการ จัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ** การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

๑.บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒.ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิด ความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

๓.ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์ พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณา ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี่เพราะ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่ง

ที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิด สร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

๖.พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบงชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงาน ของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กร คาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารใน อนาคต

๗.พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการ ทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘.ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่าย ต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

๙. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๑๐. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

.................................................

**บัญชีสรุปโครงการ**

 **แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่****ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ ๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา | ๑๐๑๓ | ๑๒.๐๔๑.๒๐๓.๖๑ | ๙,๓๔๒,๗๐๐๑๐๐,๐๐๐๘๑๕,๐๐๐ | ๗.๙๖๐.๒๕๐.๑๘ | กองช่างกองช่างกองช่าง |
| รวม | ๑๔ | ๑๖.๘๖ | ๑๐,๒๕๗,๗๐๐ | ๘.๔๐ |  |
| **๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒.๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข ๒.๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓๐๒-๘๗ | ๓๖.๑๒.๔-๙.๖๓๘.๔๓ | ๗๖๐,๕๒๐๑๐๐,๐๐๐-๓๑๐,๐๐๐๖,๔๖๑,๘๐๐ | ๒.๓๑๐.๐๕-๐.๒๕๐.๓๓ | สำนักงานปลัด/ศึกษาสำนักงานปลัด/พช.สำนักงานปลัด/พช.สำนักงานปลัด/วิเคราะห์ฯสำนักงานปลัด/วิเคราะห์ฯ/พช. |
| **รวม** | ๔๗ | ๕๖.๖๒ | ๕,๐๒๔,๐๐๐ | ๒๕.๑๒ |  |

**บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่****ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** ๓.๑ พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ๓.๒ พัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ | --๓ | --๓.๖๑ | --๓๐,๐๐๐ | --๒.๐๐ | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด/เกษตร |
| รวม | ๓ | ๓.๖๑ | ๔๑๐,๐๐๐ | ๒.๐๕ |  |
| **๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ ๔.๒ พัฒนาศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย | ๒- | ๒.๔- | ๑๐,๐๐๐- | - | สำนักงานปลัด |  |
| **รวม** | ๑ |  |  |  |  |
| **๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ** ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร ๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ ๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | ๖๒๔ | ๗.๒๒.๔๔.๘๑ | ๑๖๕,๐๐๐๑๗๓,๐๐๐๓๒๔,๐๐๐ | ๑.๒๕๑.๒๕- | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด/โยธา/คลัง |
| **รวม** | ๑๒ | ๑๔ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓.๓๕ |  |
| **รวมทั้งหมด** | ๘๓ | ๑๐๐ | ๒๘,๕๘๓๒,๒๑๐ | ๑๐๐ |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ สายสายเรียบอ่างห้วยผึ้ง ถึง วัดภูผีโห่ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ถึง บ้านไค้นุ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลไค้นุ่น  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๕๘,๐๐๐ | บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ สายสามแยกโรงปุ๋ย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. | ๒๓๒,๐๐๐ | บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๕  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายสมหวัง ไชยประโคม ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยฝา  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองจันทร์ มิอามาตร ถึง บ้านนายสมบูรณ์ พลเยี่ยม  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๗.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๘,๐๐๐ | บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ สายสามแยกชลประทาน ถึง บ้านหนองอีบุตร  | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. | ๑๒๓,๐๐๐ | บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ซอยสวนป่าฝั่งทิศตะวันออก | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. | ๘๘,๗๐๐ | บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ สายเข้าบ่อขยะ  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑  | กองช่าง(โครงการพัฒนาและเสริมสร้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบคลองชลประทาน สถานีวิทยุบ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง(โครงการพัฒนาและเสริมสร้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าภูน้อย บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ | กองช่าง(โครงการพัฒนาและเสริมสร้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบคลองชลประทาน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ จากที่นานายสงวน นนบรรดิษฐ์ ถึง บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ | กองช่าง(โครงการพัฒนาและเสริมสร้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. | ๔,๔๕๐,๐๐๐ | บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง(งบอุด หนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ถึง บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอีบุตร  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. | ๔๙๙,๐๐๐ | บ้านโนนสำราญ หมู่ที่  | อบจ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๓** พัฒนาปรับปรุงระบบประปา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมประปาสาธารณะ | เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด | ๑๐๐,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม คลอรีน) | เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม คลอรีน)ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด | ๑๐๐,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างประปาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ | ก่อสร้างประปาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ | ๖๑๕,๐๐๐ | บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ | การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของประชาชนในเขตอำเภอห้วยผึ้ง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  | การแข่งขันกีฬาของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา | ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้า | ๘,๗๑๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการเข้าวัดฟังธรรมเทศน์มหาชาติ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๕,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๕,๐๐๐ | หนองน้ำสาธาณะบ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดมงคลชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการถนนสายบุญ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการทำบุญตักบาตร วันวิสาฆบูชา | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดสิทธิ์ธาราม หมู่ที่ ๑๓ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๔๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการสวดมนต์ข้ามปี | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 ๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการสืบสานประเพณีบุญออกพรรษา | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวสาก | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 ๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียน | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | โครงการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | โครงการนิเทศภายใน | -คณะกรรมการสถานศึกษา-คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | โครงการประกวดห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ห้องเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 ๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียน | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | โครงการปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | โครงการพัฒนาผู้เรียน | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียน | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | ห้องเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๐๖,๘๙๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่๑.โรงเรียนบ้านห้วยฝา๒.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๖ | ๖๔๘,๐๐๐ บาท | ๑.โรงเรียนบ้านห้วยฝา๒.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๖ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม | ๕,๐๐๐ | อำเภอห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม | ๕,๐๐๐ | อำเภอห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม | ๕,๐๐๐ | อำเภอห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธารศาสดาจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) | ประชาชนในเขตพื้นที่ | ๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๓ พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๒๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๒๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการผู้ก่อการดี การดำเนินการป้องกันการจมน้ำ | เยาวชน เด็กนักเรียน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง  | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ | ประชาชน และผู้ผ่านการบำบัดในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๓๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๓๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๓๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๕** พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๗๒,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ | ผู้พิการ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑,๖๙๙,๒๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๔,๐๒๘,๔๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคม ของแต่หละหมู่บ้าน | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | เด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้น องค์การบรหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | วัดประทุมทุมรังศรีอ.นาคู | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๕** พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว | กลุ่มสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการสร้างทัศนคติและจิตรสำนึกดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | ประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๒๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**๓.๑ พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และส่วนราชการต่างๆ | ๕,๐๐๐ | ป่าชุมชนบ้านห้วยฝา | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการคลองสวย น้ำใส ไทห้วยผึ้งมีสุข | เพื่อกำจัดผักตบชวา ในอ่างเก็บน้ำ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และส่วนราชการต่างๆ | ๕,๐๐๐ | บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๒ พัฒนาศักยภาพกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

**๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน และผู้สังเกตการณ์ | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลนิคมห้วยผึ้ง | คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๒,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน | พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. | ๓,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งโปร่งใสห่างไกลทุจริต | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๓,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม | พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. | ๒,๐๐๐ | อบต. | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

**๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับการทำงานในสำนักงาน | สำนักงานปลัด, ส่วนการคลัง กองช่าง  | ๑๕๓,๑๔๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/คลัง/โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการกิจกรรม ๕ ส. | สำนักงานปลัด, ส่วนการคลัง กองช่าง  | ๒,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/คลัง/โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

**๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลักต คพ ยธ คม คก พมี คเม ยพ คมิ ยก คส คก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) |
| ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | จัดประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคม ของแต่หละหมู่บ้าน | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.นิคมห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด, ส่วนการคลัง กองช่าง  | ๓๐๐,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๑๕,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๒,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๒,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**รูปแบบแลก**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**โทร/โทรสาร 0-4301-9957**