****

###### 

###### แผนดำเนินงาน

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อนึ่งในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายสมหวัง ไชยประโคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

**สารบัญ**

ส่วนที่ ๑ หน้า

บทนำ ๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๓

ประโยชน์ของการดำเนินงาน ๔

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการ ๖

รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๘

**ส่วนที่ ๑**

**๑.๑บทนำ**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ

โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

๑.แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งได้จัดทำขึ้น ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

๒.เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ

๓.จัดทำหลังจากที่ ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ อบต.นิคมห้วยผึ้ง

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑.แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

๒. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่ดำเนินการในปีงบ ประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓.แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ จำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

**แนวทาง ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทาง

**๑.การเก็บรวบรวมข้อมูล** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งจะมีโครงการ/ กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดย ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนา จังหวัด / อำเภอแบบบูรณาการ

**๒.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น** จัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ / กิจกรรม

**๓.การประกาศแผนปฏิบัติการ** คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้

**๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

**คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

**ระยะเวลาในการทำแผนปฏิบัติการ**

แผนปฏิบัติการต้องจัดทำให้เสร็จภายใน เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ นั้น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ มีอำนาจขยายเวลาการ จัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ** การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

๑.บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒.ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิด ความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

๓.ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์ พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณา ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี่เพราะ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่ง

ที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิด สร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

๖.พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบงชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงาน ของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กร คาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารใน อนาคต

๗.พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการ ทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘.ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่าย ต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

๙. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๑๐. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

.................................................

**บัญชีสรุปโครงการ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ  ๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา | ๑  ๑  ๒ | ๑๒.๐๔  ๑.๒๐  ๓.๖๑ | ๑๕๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ | ๗.๙๖  ๐.๒๕  ๐.๑๘ | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |
| รวม | ๔ | ๑๖.๘๖ | ๑๐,๒๕๗,๗๐๐ | ๘.๔๐ |  |
| **๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**  ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒.๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข  ๒.๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓๐  ๒  -  ๘  ๗ | ๓๖.๑  ๒.๔  -  ๙.๖๓  ๘.๔๓ | ๗๖๐,๕๒๐  ๑๐๐,๐๐๐  -  ๓๑๐,๐๐๐  ๖,๔๖๑,๘๐๐ | ๒.๓๑  ๐.๐๕  -  ๐.๒๕  ๐.๓๓ | สำนักงานปลัด/ศึกษา  สำนักงานปลัด/พช.  สำนักงานปลัด/พช.  สำนักงานปลัด/วิเคราะห์ฯ  สำนักงานปลัด/วิเคราะห์ฯ/พช. |
| **รวม** | ๔๗ | ๕๖.๖๒ | ๕,๐๒๔,๐๐๐ | ๒๕.๑๒ |  |

**บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  ๓.๑ พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์  ๓.๒ พัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ | -  -  ๓ | -  -  ๓.๖๑ | -  -  ๓๐,๐๐๐ | -  -  ๒.๐๐ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด/เกษตร |
| รวม | ๓ | ๓.๖๑ | ๔๑๐,๐๐๐ | ๒.๐๕ |  |
| **๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ ๔.๒ พัฒนาศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย | ๒  - | ๒.๔  - | ๑๐,๐๐๐  - | - | สำนักงานปลัด |  |
| **รวม** | ๑ |  |  |  |  |
| **๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**  ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร  ๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่  ๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | ๖  ๒  ๔ | ๗.๒  ๒.๔  ๔.๘๑ | ๑๖๕,๐๐๐  ๑๗๓,๐๐๐  ๓๒๔,๐๐๐ | ๑.๒๕  ๑.๒๕  - | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด/โยธา/คลัง |
| **รวม** | ๑๒ | ๑๔ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓.๓๕ |  |
| **รวมทั้งหมด** | ๘๓ | ๑๐๐ | ๒๘,๕๘๓๒,๒๑๐ | ๑๐๐ |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการปรับเกรดถนนลูกรังในพื้นที่ อบต.นิคมห้ยผึ้ง | กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐,๓๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑,๘๐๐ ตร.ม. | ๑๕๐,๐๐๐ | บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๓** พัฒนาปรับปรุงระบบประปา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมประปาสาธารณะ | เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด | ๑๐๐,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม คลอรีน) | เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม คลอรีน)ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด | ๑๐๐,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นิคมห้วยผึ้งต้านยาเสพติด | การแข่งขันกีฬาของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด | การแข่งขันกีฬาของ อปท.ในเขตพื้นที่ อำเภอห้วยผึ้ง | ๒๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดการแข่งขันห้วยผึ้งฟุตซอลคัพ | ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้า | ๘,๗๑๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการเข้าวัดฟังธรรมเทศน์มหาชาติ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๕,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๕,๐๐๐ | หนองน้ำสาธาณะบ้านคลองอุดม  หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดมงคลชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการถนนสายบุญ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการทำบุญตักบาตร  วันวิสาฆบูชา | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดสิทธิ์ธาราม  หมู่ที่ ๑๓ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๔๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการสวดมนต์ข้ามปี | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการสืบสานประเพณี  บุญคูณลาน | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการสืบสานประเพณีบุญออกพรรษา | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวสาก | ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑,๐๐๐ | วัดนิคมเทวราราม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองนักเรียน | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | โครงการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | โครงการนิเทศภายใน | -คณะกรรมการสถานศึกษา  -คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | โครงการประกวดห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ห้องเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองนักเรียน | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | โครงการปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | โครงการพัฒนาผู้เรียน | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองนักเรียน | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | ห้องเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ **พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๐๖,๘๙๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่  ๑.โรงเรียนบ้านห้วยฝา  ๒.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๖ | ๖๔๘,๐๐๐ บาท | ๑.โรงเรียนบ้านห้วยฝา  ๒.โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๖ | สำนักงานปลัด/การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม | ๕,๐๐๐ | อำเภอห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม | ๕,๐๐๐ | อำเภอห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม | คณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม | ๕,๐๐๐ | อำเภอห้วยผึ้ง | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธารศาสดาจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ | ประชาชนในเขตพื้นที่ | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการหมู่บ้านนำร่องบริหารจัดการขยะมูลฝอย แยกก่อนทิ้ง | ประชาชนในเขตพื้นที่ | ๓๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๓ พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  สงกรานต์ | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการผู้ก่อการดี การดำเนินการป้องกันการจมน้ำ | เยาวชน เด็กนักเรียน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ | ประชาชน และผู้ผ่านการบำบัดในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๓,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ | ประชาชน ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง | ๓๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๒.๕** พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๗๒,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ | ผู้พิการ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑,๖๙๙,๒๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๔,๐๒๘,๔๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว | กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ | ผู้พิการในเขตพื้นที่ | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**๓.๑ พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอบต.นิคมห้วยผึ้ง | ๑๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/งานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการวันรักต้นไม้ | เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และส่วนราชการต่างๆ | ๓,๐๐๐ | ป่าชุมชนบ้านห้วยฝา | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ | แหล่งน้ำสาธารณะ ในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง และส่วนราชการต่างๆ | ๕,๐๐๐ | บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๒ พัฒนาศักยภาพกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

**๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน และผู้สังเกตการณ์ | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลนิคมห้วยผึ้ง | คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลนิคมห้วยผึ้ง | ๒,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน | พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. | ๓,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งโปร่งใสห่างไกลทุจริต | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๓,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.นิคมห้วยผึ้ง | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม | พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. | ๒,๐๐๐ | อบต. | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

**๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับการทำงานในสำนักงาน | สำนักงานปลัด, ส่วนการคลัง  กองช่าง | ๑๕๓,๑๔๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/คลัง/โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการกิจกรรม ๕ ส. | สำนักงานปลัด, ส่วนการคลัง  กองช่าง | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/คลัง/โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

**๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย | ระยะเวลาดำเนินการ ( ปี/เดือน ) | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | ๒๕๖๖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | จัดประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคม ของแต่หละหมู่บ้าน | ๕,๐๐๐ | อบต. | สำนักงานปลัด/พช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๑๕,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๒,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๒,๐๐๐ | พื้นที่ อบต. | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี | ผู้บริหาร สมาชิก สอบต.และเจ้าหน้าที่ | ๒,๐๐๐ | รพ.ห้วยผึ้ง | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**รูปแบบแลก**

**[](http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=WHGRNKYuQuksgM&tbnid=xfzgIX2tJht_aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dadrang.blogspot.com/2012/07/blog-post_9100.html&ei=iK-AUY_gMYmKrQeL9YDYAw&bvm=bv.45921128,d.bmk&psig=AFQjCNHP2SU1ce_LAkfDGze5y6Ixm7Adxw&ust=1367474404927546)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**โทร/โทรสาร 0-4301-9957**